|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Reunión** | | | | | | |
| **Reunión Número:** | 20 | | **Fecha:** | 8 de Mayo de 2015 | | |
| **Hora de Inicio:** | 11:20 AM | | **Hora de Finalización:** | 12:14 PM | | |
| **Miembros del Equipo Presente** | | | **Clientes Presentes** | | | |
| Esteban Hernández | | |  | | | |
| Fabiana Díaz | | |  | | | |
| Sebastián Jiménez | | |  | | | |
| Camilo Oviedo | | | **Lugar de Reunión:** | | Desconocido | |
| David Suarez | | |
|  | | | **Tipo de Reunión:** | | Planeación | |
|  | | |
| **Temas desarrollados** | | | | | | |
| * Revisión de tareas para finalizar el cuarto incremento, con el fin de tener adelantos del SDD para evaluar con los clientes académicos * Determinar tareas de corrección del SRS. * Revisar los diferentes esquemas y diagramas para realizar el SDD | | | | | | |
| **Tareas Designadas** | | | | | | |
| **Tarea Asignada** | | **Responsable(s)** | | | | **Fecha de Entrega** |
| **Correcciones del SRS** | | Fabiana Díaz y Alejandra Rocha | | | | **11 de Mayo de 2015** |
| **Diagrama de Componentes y de Despliegue** | | Esteban Hernández | | | | **11 de mayo de 2015** |
| **Diagrama de BPMN y Estados** | | Camilo Oviedo | | | | **11 de mayo de 2015** |
| **Implementar Mascotas dentro del prototipo** | | Sebastián Jiménez | | | | **11 de Mayo de 2015** |
| **Implementar Servicios dentro del prototipo** | | Camilo Benavides | | | | **11 de Mayo de 2015** |
| **Conclusiones** | | | | | | |
| * Las clases son solo las que corresponden a Modelos, los controladores por hacer operaciones CRUD repetitivas por cada modelo, no se hace necesario modelarlos en el diagrama de clases. * Por cada modelo hay una carpeta con sus respectivas vistas, a diferencia de controladores. * El diagrama de navegabilidad para las vistas * New no es lo mismo que Create * Edit no es lo mismo que Update * Delete no es lo mismo que Destroy * Tener cuidado con los esquemas de actividades. | | | | | | |
| **Sanciones** | | | | | | |
| * Camilo Benavides por inasistencia. * David Suarez por llegada tardía. | | | | | | |

**Firmas de Aceptación del Acta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Camilo Oviedo Esteban Hernández**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fabiana Díaz Alejandra Rocha**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sebastián Jiménez Camilo Benavides**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**David Suarez**