|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Reunión** | | | | | | |
| **Reunión Número:** | 10 | | **Fecha:** | 16 de Marzo de 2015 | | |
| **Hora de Inicio:** | 12:15 PM | | **Hora de Finalización:** |  | | |
| **Miembros del Equipo Presente** | | | **Clientes Presentes** | | | |
| Fabiana Díaz | | |  | | | |
| Camilo Benavides | | |  | | | |
| Camilo Oviedo | | |  | | | |
| Sebastián Jiménez | | | **Lugar de Reunión:** | | Sala 2 Piso 0  Biblioteca Central | |
| Esteban Hernández | | |
| Alejandra Rocha | | | **Tipo de Reunión:** | | Planeación | |
|  | | |
| **Temas desarrollados** | | | | | | |
| * Revisión de procedimientos de tareas, procesos internos de calidad y gestión. * Definición de trabajo previo del segundo incremento * Retroalimentación del primer incremento * Reafirmación del compromiso del desarrollo del proyecto. | | | | | | |
| **Tareas Designadas** | | | | | | |
| **Tarea Asignada** | | **Responsable(s)** | | | | **Fecha de Entrega** |
| Solicitud de Espacio de bases de datos en el servidor de Orión | | Camilo Oviedo | | | | **20 de Marzo de 2015** |
| Actualizar SPMP:   * Incentivos y Bonificaciones * Métricas de errores. | | Equipo de DCRC | | | | **23 de Marzo de 2015** |
| **Conclusiones** | | | | | | |
| * Hay aspectos de la planeación que no se tuvieron en cuenta con profundidad, por lo que hay que revisar y empezar a realizar cambios para tener en cuenta. * El montaje de la página web requiere un espacio de base de datos que tendría que provenir de una IP pública si fuera con MySQL. Se determina, que se requiere un espacio en Orion para poder contener las bases de datos aquí. | | | | | | |
| **Sanciones** | | | | | | |
| * Llegada Tarde de David Suarez: Primera Multa por llegada tarde. * Ausencia de David Suarez: Primera Multa por ausencia. | | | | | | |

**Firmas de Aceptación del Acta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Camilo Oviedo Esteban Hernández**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fabiana Díaz Alejandra Rocha**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sebastián Jiménez Camilo Benavides**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**David Suarez**