|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Reunión** | | | | | | |
| **Reunión Número:** | 13 | | **Fecha:** | 27 de Marzo de 2015 | | |
| **Hora de Inicio:** | 11:15 AM | | **Hora de Finalización:** |  | | |
| **Miembros del Equipo Presente** | | | **Clientes Presentes** | | | |
| Sebastián Jiménez | | |  | | | |
| Camilo Benavides | | |  | | | |
| Esteban Hernández | | |  | | | |
| Fabiana Díaz | | | **Lugar de Reunión:** | | Sala 2 Piso 0  Biblioteca Central | |
| Camilo Oviedo | | |
| David Suarez | | | **Tipo de Reunión:** | | Planeación | |
|  | | |
| **Temas desarrollados** | | | | | | |
| * Revisión del SPMP, correcciones y priorización de elementos a corregir * Análisis de Riesgos | | | | | | |
| **Tareas Designadas** | | | | | | |
| **Tarea Asignada** | | **Responsable(s)** | | | | **Fecha de Entrega** |
| **Arreglar Monitoreo y Control** | | Fabiana Díaz | | | | **6 de Abril** |
| **Organización del Gantt y Recandelarización** | | Esteban Hernández | | | | **6 de Abril** |
| **Arreglar Interfaces Externas** | | Camilo Oviedo | | | | **6 de Abril** |
| **Arreglar Infraestructura** | | Alejandra Rocha | | | | **6 de Abril** |
| **Arreglar Cierre de Proyecto** | | Alejandra Rocha | | | | **6 de Abril** |
| **Arreglar Entrega de Proyecto** | | Alejandra Rocha | | | | **6 de Abril** |
| **Revisar Notación del plan de riesgos** | | Camilo Oviedo | | | | **6 de Abril** |
| **Corregir Plan de Control de Calidad** | | Alejandra Rocha | | | | **6 de Abril** |
| **Repaso de UML para notación de Casos de Uso y Modelo de Dominio** | | Fabiana Díaz, Esteban Hernández | | | | **6 de Abril** |
| **Definir proceso de Ingeniería de Requerimientos** | | Fabiana Díaz, Esteban Hernández | | | | **6 de Abril** |
| **Definir métodos de verificación y validación de requerimientos** | | Camilo Oviedo, Alejandra Rocha | | | | **6 de Abril** |
| **Lluvia de ideas de Requerimientos** | | SnoutPoint Networks | | | | **6 de Abril** |
| **Terminar análisis de Riesgos** | | Fabiana Díaz, Esteban Hernández, Camilo Oviedo | | | | **6 de Abril** |
| **Conclusiones** | | | | | | |
| * Hay que corregir aspectos del SPMP que son muy relevantes * Hay que comenzar por los numerales finales del SRS para desarrollar los requerimientos * Se plantea una lluvia de ideas de requerimientos durante semana santa. | | | | | | |
| **Sanciones** | | | | | | |
|  | | | | | | |

**Firmas de Aceptación del Acta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Camilo Oviedo Esteban Hernández**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fabiana Díaz Alejandra Rocha**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sebastián Jiménez Camilo Benavides**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**David Suarez**